Приложение № 1а

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области» в разрезе муниципальных образований Курской области за 2019 год

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Наименование муниципальных образований | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | кв. м | Сельские поселения | 2116 | 1592,0 | 1592,0 |  |
| 2. | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | км | Муниципальные районы | 53,25 | 78,0 | 78,0 |  |
| 3. | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км | Муниципальные районы | 42,81 | 82,0 | 94,1 |  |
| 4. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | Муниципальные районы | 39,97 | 38,23 | 37,15 | В связи с исключением одной автодороги из-за несоответствия существующей проектно-сметной документации, которая требует корректировки. Таким образом было принято решение о расторжении муниципального контракта. |
| 5. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | Сельские поселения | 4 | 4 | 4 |  |